台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目采购方案

（第二次）

一、项目概况

1. 项目名称： 台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目

2. 项目背景： 为方便群众识别和前往我院就医，计划在原设立的路标指示牌中统一增加“北区医院”名称，即将原“市妇幼保健院”调整为“市妇幼保健院（北区医院）”。共设置12个点位（详见附件1《台山市妇幼保健院新院路标指示牌布点图》）。

3. 项目内容： 对辖区内现有路标指示牌进行版面贴膜更换，在原版面基础上增加“北区医院”名称标识（即版面文字内容更新，保留原有底板及支撑结构）。

4. 项目预算： 人民币33,816.00元（大写：叁万叁仟捌佰壹拾陆元整）。

5. 资金来源： 医院自筹资金。

6. 质保要求： 10年。

二、采购依据

本院《采购管理制度》。

三、采购方式

本项目预算金额为33,816.00元，未达到政府采购限额标准，属于单位自行采购范畴。经采购小组讨论，参照询价采购方式，采用比价形式（价低者得），在我院官网发布采购公告，公开征集供应商参与报价。

四、预算金额及最高限价

1. 项目预算金额： 人民币33,816.00元。

2. 最高限价： 人民币33,816.00元，供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。

3. 报价要求： 报价为含税综合总价，包含旧膜清除费、底板处理费、设计费、材料费、制作费、贴膜人工费、运输费、安全措施费、税费、质保期服务费等一切完成本项目所需的全部费用。成交后不得以任何理由要求追加费用。

4. 现场勘察要求： 本项目不统一组织现场勘察，供应商须自行前往各点位勘察，核实路标指示牌的实际版面尺寸、现有反光膜状况、基础条件及施工环境。供应商应充分评估项目实施的各项因素，报价时应综合考虑现场实际情况。成交后，供应商不得以实际规格与附件图纸存在差异为由，要求增加合同价款或延长工期。

五、供应商资格要求

1. 供应商须为在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织或个体工商户；

2. 供应商须具有有效的营业执照，经营范围包含广告设计、标识标牌制作、交通设施制作安装或与之相关的业务；

3. 供应商在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价；

5. 本项目不接受联合体参与。

六、评审方法

采用最低评标价法，即满足采购需求全部实质性要求且报价含税总价最低者为成交供应商。如出现最低报价相同，以质保服务承诺更优者优先（质保服务承诺优先次序：质保年限更长＞响应时间更短＞质保范围更广）。

七、采购公告发布

1. 发布平台： 台山市妇幼保健院官方网站。

2. 结果公示： 评审确定成交供应商后，在官网公示。

八、采购需求

本项目仅对现有路标指示牌进行版面反光膜更换及文字内容更新，不更换铝合金底板及支撑结构。具体工作内容如下：

在原设立的路标指示牌版面基础上，清除原有反光膜，重新张贴新的反光膜，将原“市妇幼保健院”调整为“市妇幼保健院（北区医院）”。共设置12个点位（详见附件1）。版面设计须符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）及现行相关标准规范；标识内容、颜色、字体、尺寸等须经城管部门审核确认；反光膜材料须满足户外使用耐久性要求，质保期10年。

各点位版面规格如下：

| 编号 | 地点 | 版面规格（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新宁大道与石化北路交叉路口往左转 | 3005×4015 | 1 |
| 2 | 新宁大道与石化北路交叉路口往右转 | 3005×4015 | 1 |
| 3 | 石化北路与顺安路交叉路口往右转 | 2000×4000 | 1 |
| 4 | 石化北路与顺安路交叉路口往左转 | 2000×4000 | 1 |
| 5 | 陈宜禧路与石化北路交叉路口往右转 | 3000×5100 | 1 |
| 6 | 陈宜禧路与石化北路交叉路口往左转 | 3000×5100 | 1 |
| 7 | 均和新村路口处 | 2000×4000 | 1 |
| 8 | 新富都大酒店与陈宜禧路交通灯路口往左转 | 3000×5500 | 1 |
| 9 | 环北大道与台东路交叉路口直行 | 2400×4600 | 1 |
| 10 | 陈宜禧路与凤凰大道交叉路口直行 | 2405×5405 | 1 |
| 11 | 舜德路与陈宜禧路交叉路口往右转 | 2010×4005 | 1 |
| 12 | 站前大道与陈宜禧路交叉路口往左转 | 2000×4001 | 1 |

注：以上规格尺寸来源于设计图纸，供应商须自行踏勘现场核实确认，最终施工以现场实际测量为准，成交后不因尺寸差异调整合同价款。

供应商责任及报价风险提示： 供应商在报价前必须自行核实各点位路标指示牌的现有版面尺寸、结构形式及安装条件。本项目附件图纸所载尺寸仅供参考，最终施工以供应商现场实际测量数据为准。成交供应商不得以现场实际规格与附件标注不符为由，要求变更合同价款或降低质量标准。

九、技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版面设计 | 符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）及现行相关标准 |
| 2 | 标识内容 | “市妇幼保健院（北区医院）”名称标识，颜色、字体、尺寸须经城管部门审核确认 |
| 3 | 反光膜 | 符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833）标准，采用Ⅳ类或Ⅴ类高强级反光膜，10年内逆反射系数不低于初始值的80% |
| 4 | 反光膜颜色 | 标志版面底色及文字颜色按城管部门审核确认的方案执行，符合国标色度要求 |
| 5 | 文字工艺 | 丝网印刷或户外级UV喷印，附着力强，10年内无明显褪色 |
| 6 | 旧膜清除 | 彻底清除原有反光膜，打磨清理底板表面，确保无残留胶质及杂质 |
| 7 | 底板处理 | 对铝合金底板表面进行清洁、打磨、平整处理，如有锈蚀或损伤需进行修复处理，确保新膜粘贴牢固平整 |
| 8 | 贴膜要求 | 反光膜应粘贴平整，无气泡、皱褶、脱落、拼接缝明显等现象 |
| 9 | 安装要求 | 按城管部门指定位置及工艺要求施工，确保版面平整、牢固 |
| 10 | 安全防护 | 施工期间设置安全警示标志，不得影响正常交通秩序 |

十、版面制作及施工要求

1. 按城管部门确认的标志版面图进行制作；

2. 旧膜清除应彻底，底板表面应洁净、平整、干燥，无油污、无锈蚀、无残留胶质；

3. 底板存在锈蚀、变形或损伤的，应进行除锈、打磨、找平处理，确保版面平整度满足贴膜要求；

4. 反光膜应粘贴平整，无气泡、皱褶、脱落、明显拼接缝现象；

5. 文字、图案清晰，颜色符合国标色度要求；

6. 版面边缘应整齐、光滑，反光膜包边到位，防止起翘；

7. 施工期间设置安全警示标志，确保施工安全及过往车辆行人安全。

十一、验收标准

1. 版面设计已通过城管部门审核确认；

2. 旧膜清除彻底，底板表面处理合格；

3. 反光膜材料品牌、型号、等级符合合同约定，提供材料合格证及检测报告；

4. 贴膜平整、无气泡、无皱褶、无脱落，文字图案清晰；

5. 施工过程安全规范，无安全事故发生；

6. 提供完整的竣工资料（含设计图、材料合格证、反光膜检测报告等）。

十二、质保要求

1. 质保年限： 10年（自项目验收合格之日起计算）；

2. 质保范围： 因反光膜材料质量、贴膜施工质量问题导致的褪色、脱落、起泡、起翘、变色等；

3. 质保响应： 供应商接到通知后48小时内到达现场处理；

4. 质保期内因质量问题产生的维修、更换、人工、运输等一切费用由供应商承担。

十三、合同主要条款

1. 合同金额： 以成交供应商报价为准（含税综合总价）。

2. 付款方式： 项目验收合格后支付合同总价的97%，剩余3%作为质保金，待10年质保期满且供应商全面履行质保义务后无息退还。

3. 工期要求： 合同签订后30个日历天内完成全部施工工作。

4. 质保条款： 10年质保期，质保期内因质量问题导致的损坏免费维修或更换。

5. 违约责任： 乙方逾期超过15日未交付的，甲方有权单方解除合同。

十四、供应商报价风险提示

本项目各点位路标指示牌的现有版面规格、底板状况及施工条件，以现场实际情况为准。附件图纸数据仅供供应商参考，不构成采购人对现场规格的准确承诺。供应商必须自行踏勘现场，充分评估施工难度及成本。成交后，供应商不得以“实际规格与图纸不符”“底板状况与预期不一致”等任何理由，向采购人提出费用追加或工期顺延要求。

十五、联系方式

联系人：陈先生/女士

联系电话：0750-5559310

联系地址：台山市台城街道办事处顺安路28号台山市妇幼保健院总务股

十六、附件

1. 附件1：《台山市妇幼保健院新院路标指示牌布点图》

2. 附件2：项目采购需求书

3. 附件3：询价采购公告

4. 附件4：供应商报价文件格式

5. 附件5：资格性符合性审查表

6. 附件6：合同草案

附件1：台山市妇幼保健院新院路标指示牌布点图

| 编号 | 地点 | 版面规格（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新宁大道与石化北路交叉路口往左转 | 3005×4015 | 1 |
| 2 | 新宁大道与石化北路交叉路口往右转 | 3005×4015 | 1 |
| 3 | 石化北路与顺安路交叉路口往右转 | 2000×4000 | 1 |
| 4 | 石化北路与顺安路交叉路口往左转 | 2000×4000 | 1 |
| 5 | 陈宜禧路与石化北路交叉路口往右转 | 3000×5100 | 1 |
| 6 | 陈宜禧路与石化北路交叉路口往左转 | 3000×5100 | 1 |
| 7 | 均和新村路口处 | 2000×4000 | 1 |
| 8 | 新富都大酒店与陈宜禧路交通灯路口往左转 | 3000×5500 | 1 |
| 9 | 环北大道与台东路交叉路口直行 | 2400×4600 | 1 |
| 10 | 陈宜禧路与凤凰大道交叉路口直行 | 2405×5405 | 1 |
| 11 | 舜德路与陈宜禧路交叉路口往右转 | 2010×4005 | 1 |
| 12 | 站前大道与陈宜禧路交叉路口往左转 | 2000×4001 | 1 |

注：以上规格尺寸来源于设计图纸，供应商须自行踏勘现场核实确认。

附件2：项目采购需求书

一、项目概述

为方便群众识别和前往我院就医，计划在原设立的路标指示牌中统一增加“北区医院”名称，即将原“市妇幼保健院”调整为“市妇幼保健院（北区医院）”。共设置12个点位（详见附件1）。

二、采购内容

本项目仅对现有路标指示牌进行版面反光膜更换及文字内容更新，不更换铝合金底板及支撑结构。具体工作内容：对指定路标指示牌清除原有反光膜，重新张贴新反光膜，增加“北区医院”名称标识。版面设计须符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）及现行相关标准规范；标识内容、颜色、字体、尺寸等须经城管部门审核确认；反光膜材料须满足户外使用耐久性要求，质保期10年。具体数量及点位以城管部门确认的最终方案为准。

三、技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版面设计 | 符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）及现行相关标准 |
| 2 | 标识内容 | “市妇幼保健院（北区医院）”名称标识，颜色、字体、尺寸须经城管部门审核确认 |
| 3 | 反光膜 | 符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833）标准，采用Ⅳ类或Ⅴ类高强级反光膜，10年内逆反射系数不低于初始值的80% |
| 4 | 反光膜颜色 | 标志版面底色及文字颜色按城管部门审核确认的方案执行，符合国标色度要求 |
| 5 | 文字工艺 | 丝网印刷或户外级UV喷印，附着力强，10年内无明显褪色 |
| 6 | 旧膜清除 | 彻底清除原有反光膜，打磨清理底板表面，确保无残留胶质及杂质 |
| 7 | 底板处理 | 对铝合金底板表面进行清洁、打磨、平整处理，如有锈蚀或损伤需进行修复处理，确保新膜粘贴牢固平整 |
| 8 | 贴膜要求 | 反光膜应粘贴平整，无气泡、皱褶、脱落、拼接缝明显等现象 |
| 9 | 安装要求 | 按城管部门指定位置及工艺要求施工，确保版面平整、牢固 |
| 10 | 安全防护 | 施工期间设置安全警示标志，不得影响正常交通秩序 |

四、版面制作及施工要求

1. 按城管部门确认的标志版面图进行制作；

2. 旧膜清除应彻底，底板表面应洁净、平整、干燥，无油污、无锈蚀、无残留胶质；

3. 底板存在锈蚀、变形或损伤的，应进行除锈、打磨、找平处理，确保版面平整度满足贴膜要求；

4. 反光膜应粘贴平整，无气泡、皱褶、脱落、明显拼接缝现象；

5. 文字、图案清晰，颜色符合国标色度要求；

6. 版面边缘应整齐、光滑，反光膜包边到位，防止起翘；

7. 施工期间设置安全警示标志，确保施工安全及过往车辆行人安全。

五、验收标准

1. 版面设计已通过城管部门审核确认；

2. 旧膜清除彻底，底板表面处理合格；

3. 反光膜材料品牌、型号、等级符合合同约定，提供材料合格证及检测报告；

4. 贴膜平整、无气泡、无皱褶、无脱落，文字图案清晰；

5. 施工过程安全规范，无安全事故发生；

6. 提供完整的竣工资料（含设计图、材料合格证、反光膜检测报告等）。

六、质保要求

1. 质保年限： 10年（自验收合格之日起计算）；

2. 质保范围： 因反光膜材料质量、贴膜施工质量问题导致的褪色、脱落、起泡、起翘、变色等；

3. 质保响应： 供应商接到通知后48小时内到达现场处理；

4. 质保期内因质量问题产生的维修、更换、人工、运输等一切费用由供应商承担。

七、供应商报价风险提示

本项目各点位路标指示牌的现有版面规格、底板状况及施工条件，以现场实际情况为准。附件图纸数据仅供供应商参考，不构成采购人对现场规格的准确承诺。供应商必须自行踏勘现场，充分评估施工难度及成本。成交后，供应商不得以“实际规格与图纸不符”“底板状况与预期不一致”等任何理由，向采购人提出任何形式的费用追加或工期顺延要求。

附件3：询价采购公告

台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目询价采购公告（第二次）

台山市妇幼保健院现对路标指示牌增加“北区医院”名称项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参与报价。

一、项目名称

台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目

二、项目预算

人民币33,816.00元（最高限价）

三、项目内容

对辖区内12处路标指示牌进行版面反光膜更换及文字内容更新（保留原有底板及支撑结构），增加“北区医院”名称标识，含旧膜清除、底板处理、版面设计、反光膜制作张贴、质保期10年。报价须含税及完成本项目的一切费用。

四、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户；

2. 营业执照经营范围包含广告设计、标识标牌制作、交通设施制作安装或与之相关的业务；

3. 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；

4. 本项目不接受联合体报价。

- 报价要求

1. 报价文件递交截止时间：2026年7月10日17:00前（采购文件在本院官网下载）；

2. 递交方式：本项目仅接受现场递交报价文件，不接受邮寄、快递等其他方式。逾期送达或未送达指定地点的报价文件，密封不合格的文件，均不予受理；

3. 报价文件须密封递交，封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话；

4. 递交地点：台山市妇幼保健院总务股（地址：台山市台城街道办事处顺安路28号）；

5. 本项目报价为含税综合总价，须包含旧膜清除费、底板处理费、设计费、材料费、制作费、贴膜人工费、运输费、安全措施费、税费、质保期服务费等一切完成本项目所需的全部费用。成交后不得以任何理由要求追加费用；

6. 报价文件须包含以下资料（按顺序装订）：

（1）报价函；

（2）报价一览表；

（3）营业执照副本复印件；

（4）法定代表人身份证明及授权委托书（如有）；

（5）信用记录查询截图（“信用中国”网站）；

（6）10年质保服务承诺函；

（7）廉洁承诺书；

（8）现场勘察确认书（或报价函中已包含现场勘察承诺）。

7. 签署及盖章要求：

（1）上述报价文件资料须由法定代表人或其授权代表签字，并逐页加盖供应商公章；

（2）本项目只认可供应商公章，财务专用章、合同专用章、发票专用章、部门章及其他印章一律无效，未加盖公章或使用其他印章替代的，视为无效报价；

（3）授权委托书须同时加盖公章并由法定代表人签字方为有效。

8. 现场勘察要求：本项目不组织集中踏勘，供应商必须自行前往现场核实各点位路标指示牌的实际版面规格、底板状况及施工条件。成交后，供应商不得以现场实际尺寸与图纸存在偏差或底板状况与预期不一致为由要求变更价格或工期。

六、评审方式

最低评标价法（价低者得）。满足采购需求全部实质性要求且报价含税总价最低者为成交供应商。如最低报价相同，以质保服务承诺更优者优先。

七、联系方式

联系人：陈先生/女士

联系电话：0750-5559310

联系地址：台山市台城街道办事处顺安路28号台山市妇幼保健院总务股

台山市妇幼保健院

2026年____月____日

附件4：供应商报价文件格式

封面格式

台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目

报价文件

供应商名称：____________________（加盖公章）

联系人：________________________

联系电话：______________________

日期：______年______月______日

报价文件目录

1. 报价函

2. 报价一览表

3. 营业执照副本复印件

4. 法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书

5. 信用记录查询截图

6. 10年质保服务承诺函

7. 廉洁承诺书

8. 现场勘察确认书

9. 其他认为需要提供的材料（如反光膜产品检测报告、厂家授权书等）

一、报价函

致：台山市妇幼保健院

1. 我方已仔细研究了“台山市妇幼保健院路标指示牌增加'北区医院'名称项目”采购公告的全部内容，愿意以人民币（大写）________________元整（¥________.00）（含税） 的报价参与本项目，并按采购公告要求完成全部工作内容（旧膜清除、底板处理、版面设计、反光膜制作张贴），提供10年质保服务。

2. 我方承诺在报价有效期内不修改、不撤销报价文件。

3. 如我方成交，我方承诺在合同约定期限内完成全部工作，质保期内严格履行质保义务。

4. 我方保证所提供的反光膜材料及施工质量符合国家相关标准。

5. 我方已自行踏勘现场，核实了各点位路标指示牌的实际版面规格、底板状况及施工条件，确认报价已综合考虑现场全部情况及一切不可预见因素。成交后不因现场实际规格与图纸存在差异或底板状况与预期不一致为由，向采购人提出价款增加或工期顺延的要求。

6. 我方确认报价为含税综合总价，已包含完成本项目的一切费用。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日

二、报价一览表

报价一览表

项目名称：台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目

报价说明： 本项目报价为含税综合总价，包含旧膜清除费、底板处理费、设计费、材料费、制作费、贴膜人工费、运输费、安全措施费、税费、质保期服务费等一切完成本项目所需的全部费用。成交后不得以任何理由要求追加费用。

| 编号 | 地点 | 版面规格（mm） | 工作内容 | 数量 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新宁大道与石化北路交叉路口往左转 | 3005×4015 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 2 | 新宁大道与石化北路交叉路口往右转 | 3005×4015 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 3 | 石化北路与顺安路交叉路口往右转 | 2000×4000 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 4 | 石化北路与顺安路交叉路口往左转 | 2000×4000 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 5 | 陈宜禧路与石化北路交叉路口往右转 | 3000×5100 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 6 | 陈宜禧路与石化北路交叉路口往左转 | 3000×5100 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 7 | 均和新村路口处 | 2000×4000 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 8 | 新富都大酒店与陈宜禧路交通灯路口往左转 | 3000×5500 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 9 | 环北大道与台东路交叉路口直行 | 2400×4600 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 10 | 陈宜禧路与凤凰大道交叉路口直行 | 2405×5405 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 11 | 舜德路与陈宜禧路交叉路口往右转 | 2010×4005 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 12 | 站前大道与陈宜禧路交叉路口往左转 | 2000×4001 | 旧膜清除+底板处理+新膜张贴 | 1 |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |
| 大写金额（含税）人民币： |  |  |  |  |  |

反光膜品牌/型号： ____________________（须为Ⅳ类或Ⅴ类高强级反光膜）

质保年限： ______年（承诺不低于10年）

工期承诺： 合同签订后______个日历天内完成（承诺不超过30天）

旧膜清除及底板处理方案简述： ____________________________________________________

注：以上规格尺寸来源于设计图纸，我方已自行踏勘现场核实确认，最终施工以我方现场实际测量为准，成交后不因尺寸差异调整合同价款。

供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年______月______日

三、营业执照副本复印件

（营业执照副本复印件，加盖公章）

四、法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（或负责人）身份证明

单位名称：____________________

地址：________________________

姓名：________，性别：____，年龄：____，职务：________，系____________________的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年______月______日

授权委托书

致：台山市妇幼保健院

兹授权________（身份证号：________________）为我方授权代表，全权代表我方参加“台山市妇幼保健院路标指示牌增加'北区医院'名称项目”的询价活动，签署报价文件、进行报价及处理与此相关的一切事宜。

授权有效期：本授权书签署之日起至本项目合同履行完毕之日止。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

授权代表（签字）：______________________

日期：______年______月______日

五、信用记录查询截图

（提供“信用中国”网站查询截图，加盖公章）

六、10年质保服务承诺函

致：台山市妇幼保健院

我方如成交“台山市妇幼保健院路标指示牌增加'北区医院'名称项目”，郑重承诺如下：

1. 质保年限： 自项目验收合格之日起______年（承诺不低于10年）；

2. 质保范围： 因反光膜材料质量、贴膜施工质量问题导致的褪色、脱落、起泡、起翘、变色等一切非人为及不可抗力造成的质量问题；

3. 响应时间： 接到院方通知后______小时内到达现场处理（承诺不超过48小时）；

4. 质保期内因质量问题产生的维修、更换、人工、运输等一切费用由我方承担。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日

七、廉洁承诺书

致：台山市妇幼保健院

为确保“台山市妇幼保健院路标指示牌增加'北区医院'名称项目”采购活动的公平、公正、公开，我方郑重承诺：

1. 不向院方采购小组成员及相关工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等；

2. 不宴请院方采购小组成员及相关工作人员；

3. 不与其他供应商串通报价，不以不正当手段损害其他供应商的合法权益；

4. 不提供虚假材料谋取成交；

5. 如违反上述承诺，愿承担由此产生的一切法律责任。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日

八、现场勘察确认书

致：台山市妇幼保健院

我方已充分了解“台山市妇幼保健院路标指示牌增加'北区医院'名称项目”采购公告的全部内容，并于报价前自行前往各点位进行了现场勘察，对各点位路标指示牌的现有版面规格、底板状况、基础条件及施工环境已充分知悉。

各点位勘察确认记录：

| 编号 | 地点 | 现场核实版面尺寸（mm） | 底板状况描述 | 勘察日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新宁大道与石化北路交叉路口往左转 |  |  |  |
| 2 | 新宁大道与石化北路交叉路口往右转 |  |  |  |
| 3 | 石化北路与顺安路交叉路口往右转 |  |  |  |
| 4 | 石化北路与顺安路交叉路口往左转 |  |  |  |
| 5 | 陈宜禧路与石化北路交叉路口往右转 |  |  |  |
| 6 | 陈宜禧路与石化北路交叉路口往左转 |  |  |  |
| 7 | 均和新村路口处 |  |  |  |
| 8 | 新富都大酒店与陈宜禧路交通灯路口往左转 |  |  |  |
| 9 | 环北大道与台东路交叉路口直行 |  |  |  |
| 10 | 陈宜禧路与凤凰大道交叉路口直行 |  |  |  |
| 11 | 舜德路与陈宜禧路交叉路口往右转 |  |  |  |
| 12 | 站前大道与陈宜禧路交叉路口往左转 |  |  |  |

我方确认：报价已综合考虑现场实际情况及一切不可预见因素，成交后不以现场实际规格与附件标注存在差异或底板状况与预期不一致为由，向采购人提出价款增加或工期顺延的要求。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日

附件5：资格性符合性审查表

台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目

资格性符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格性审查 |  |  |  |  |
| 1 | 营业执照有效性 | 具有有效营业执照，经营范围符合要求 |  |  |  |
| 2 | 信用记录 | 未被列入“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法失信主体 |  |  |  |
| 3 | 联合体 | 非联合体参与 |  |  |  |
|  | 资格性审查结论 | 全部符合方可进入下一环节 |  |  |  |
| 二 | 符合性审查 |  |  |  |  |
| 1 | 报价有效性 | 报价未超过最高限价33,816.00元 |  |  |  |
| 2 | 质保承诺 | 承诺10年及以上质保期 |  |  |  |
| 3 | 工期承诺 | 承诺30个日历天内完成 |  |  |  |
| 4 | 反光膜等级 | 承诺采用Ⅳ类或Ⅴ类高强级反光膜 |  |  |  |
| 5 | 报价文件完整性 | 报价文件密封完好，资料齐全 |  |  |  |
| 6 | 现场勘察承诺 | 已签署现场勘察确认书或报价函中已包含勘察承诺 |  |  |  |
|  | 符合性审查结论 | 全部符合方可进入价格评审 |  |  |  |
| 三 | 价格评审 |  |  |  |  |
|  | 报价金额（元） |  |  |  |  |
|  | 排序 |  |  |  |  |

评审结论： 成交供应商为：____________________

评审小组签名：____________________

日期：______年______月______日

（注：通过资格性及符合性审查的供应商，按报价由低到高排序，报价最低者为成交供应商。如最低报价相同，以质保服务承诺更优者优先。）

附件6：合同草案

台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目合同

甲方（采购人）：台山市妇幼保健院

统一社会信用代码：____________________

法定代表人：____________________

地址：台山市台城街道办事处顺安路28号

联系人：____________________

联系电话：____________________

乙方（供应商）：____________________

统一社会信用代码：____________________

法定代表人（或负责人）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 项目内容

1. 项目名称： 台山市妇幼保健院路标指示牌增加“北区医院”名称项目。

2. 项目地点： 台山市辖区内指定路标指示牌点位（共12处，详见附件）。

3. 项目内容： 对指定路标指示牌进行版面反光膜更换及文字内容更新（不更换铝合金底板及支撑结构），包括旧膜清除、底板表面处理、版面设计、反光膜制作张贴及10年质保期服务。

4. 具体要求： 版面设计须符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）及相关标准，并经台山市城市管理和综合执法局审核确认。反光膜须为Ⅳ类或Ⅴ类高强级反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833）标准。

第二条 合同金额

1. 本合同总金额为人民币________元整（¥________.00）（含税） 。

2. 该价格为综合总价（含税），包含旧膜清除费、底板处理费、设计费、材料费、制作费、贴膜人工费、运输费、安全措施费、税费、质保期服务费等一切完成本项目所需的全部费用。除本合同另有约定外，甲方不再支付任何其他费用。

3. 乙方确认已自行踏勘现场，充分了解各点位路标指示牌的现状及施工条件。合同价款已包含完成本项目所需的一切费用，乙方不得以现场实际情况与图纸不符、底板状况与预期不一致或其他任何理由，要求甲方追加费用或延长工期。

第三条 付款方式

1. 项目全部完成并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方开具的合法有效发票后15个工作日内，支付合同总价的95%，即人民币________元整（¥________.00）。

2. 剩余合同总价的5%，即人民币________元整（¥________.00）作为质保金，待10年质保期满且乙方全面履行质保义务后，甲方在15个工作日内无息退还。

第四条 工期要求

1. 工期： 合同签订后30个日历天内完成全部施工工作。

2. 因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。

第五条 质量及验收标准

1. 质量标准： 符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）及国家、行业现行相关标准规范。反光膜须为Ⅳ类或Ⅴ类高强级反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833）标准。

2. 验收程序： 项目完成后，乙方提交验收申请，甲方在7个工作日内组织验收。

3. 验收标准：

- 版面设计已通过城管部门审核确认；

- 旧膜清除彻底，底板表面处理合格；

- 反光膜材料品牌、型号、等级符合合同要求；

- 贴膜平整、无气泡、无皱褶、无脱落，文字图案清晰；

- 施工过程安全规范，无安全事故发生；

- 竣工资料齐全（含设计图、材料合格证、反光膜检测报告等）。

第六条 质保条款

1. 质保年限： 10年，自项目验收合格之日起计算。

2. 质保范围： 因反光膜材料质量、贴膜施工质量问题导致的褪色、脱落、起泡、起翘、变色等。

3. 响应时间： 乙方接到甲方通知后48小时内到达现场处理。

4. 质保期内因质量问题产生的维修、更换、人工、运输等一切费用由乙方承担。

5. 如乙方未在约定时间内履行质保义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，相关费用从质保金中扣除；质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

第七条 双方权利和义务

甲方权利和义务：

1. 提供项目所需的基础资料及协调城管部门审核工作；

2. 按合同约定支付合同款项；

3. 组织项目验收。

乙方权利和义务：

1. 按合同约定完成旧膜清除、底板处理、版面设计、反光膜制作张贴工作；

2. 确保施工安全，施工期间发生安全事故的，由乙方承担全部责任；

3. 按合同约定履行质保义务；

4. 施工期间遵守城市管理相关规定，设置安全警示标志，不得影响正常交通秩序，不得损坏市政设施；

5. 确认已自行踏勘现场，充分了解各点位路标指示牌的现状及施工条件，合同价款已包含完成本项目所需的一切费用。

第八条 违约责任

1. 乙方逾期交付的，每逾期一日，按合同总价的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同。

2. 乙方交付的货物或服务质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在限期内整改，逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同。

3. 甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的千分之一向乙方支付违约金。

第九条 廉洁条款

双方应严格遵守国家有关廉洁自律的法律法规，不得以任何形式进行商业贿赂或其他不正当行为。乙方不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等。如有违反，甲方有权解除合同并追究法律责任。

第十条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

1. 本合同一式　4　份，甲方　2　份，乙方　2　份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

3. 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：台山市妇幼保健院

法定代表人/授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日